[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2023 года № 43 
с. Георгиевское

Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья и всесезонных паводков на территории Межевского муниципального округа в 2023 году
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  распоряжением Губернатора Костромской области  от 13 февраля 2023 года № 36-ра «Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья и всесезонных паводков на территории Костромской области в 2023 году», в целях всесезонной готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Межевского муниципального округа к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья и всесезонных паводков в 2023 году, обеспечения защиты населения, инфраструктуры и объектов экономики, 

администрация Межевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать работу комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Межевского муниципального округа по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2023 году.   

2. Утвердить План первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья и паводков на территории Межевского муниципального округа в 2023 году (приложение № 1).

3. Утвердить состав оперативной группы администрации Межевского муниципального округа по контролю за паводковой обстановкой и безаварийному пропуску всесезонных паводков на территории Межевского муниципального округа (приложение № 2).
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности осуществляющих свою деятельность на территории Межевского муниципального округа:

4.1. В срок до 10.03.2023 года определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и аварийно-восстановительных работ.

4.2. В местах сопряженных с зонами возможного подтопления паводковыми водами провести предупредительные мероприятия по пропуску паводковых вод.

4.3. На подведомственной территории организовать работы, необходимые для обеспечения нормативного режима работы объектов социальной инфраструктуры – транспортных коммуникаций, водопропускных труб и иных сооружений в период весеннего снеготаяния и половодья.
4.4. Организовать откачку и очистку выгребных ям на подведомственной территории от жидких бытовых отходов.

5. Помощнику главы администрации Межевского муниципального округа (Любимцев Р.И.):

5.1. В срок до 10.03.2023 года уточнить план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего паводка на территории Межевского муниципального округа.

5.2. Организовать информирование населения через средства массовой информации об обстановке и действиях в зонах возможного паводкового затопления, о необходимости страхования имущества для получения компенсаций за нанесенный ущерб.

6. Начальнику отдела по развитию сельских территорий администрации Межевского муниципального округа (Резвов С.Д.) в срок до 25.03.2023 года:

6.1. В ходе подворовых обходов проводить с населением разъяснительную работу о складывающейся паводковой обстановке и правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком;

6.2. Организовать с жителями частных домов беседы об очистке кюветов, канав, водоотводных труб от снега и мусора, в ходе которых распространить памятки для населения о мерах безопасности во время ледохода и паводка;

6.3. Обеспечить на подведомственной территории обследование и при необходимости расчистку водопропускных труб в целях исключения  подтопления дорожного покрытия в период весеннего паводка;

6.4. В населенных пунктах, находящихся в черте водных объектов и в непосредственной близости от них, назначить лиц, ответственных за контролем уровня воды. С началом активного снеготаяния, обильном выпадении осадков, информацию об уровне подъема воды докладывать ежедневно до 17-00 (при угрозе ЧС - немедленно) докладывать в ЕДДС администрации Межевского муниципального округа по телефону 5-24-22.

7. Рекомендовать заместителю начальника Мантуровского филиала  «Костромаавтодор» (Коровкину А.А.) в срок до 25.03.2023 года:
7.1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.

7.2. Проверить состояние и готовность автомобильных мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и муниципального значения к пропуску весеннего половодья.
7.3. Организовать расчистку водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования регионального и муниципального значения от снега, наледи и мусора.
7.4. Предусмотреть запасы глино-песчаной смеси, автотранспорт и погрузочно-разгрузочную технику для экстренного укрепления дорог на территории муниципального округа в случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной паводковыми водами.
7.5. В целях исключения  подтопления дорожного покрытия в с. Георгиевское в период весеннего половодья совместно с отделом по развитию сельских территорий администрации муниципального округа (Резвов С.Д.), организовать обследование и расчистку водопропускных труб в с. Георгиевское на пересечение улиц Боровая - 2 Южная, и на пересечении улиц Колхозная - Базарная.

8. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница» (Полудненко Н.Л.), заведующему Межевским отделением ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница» (Ронжин С.Н.) в срок до 25.03.2023 года:

8.1. Обеспечить готовность Межевского отделения ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница» к оказанию медицинской помощи населению, пострадавшему в результате негативного воздействия паводковых вод, а также к проведению комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в населенных пунктах Межевского муниципального округа в случае осложнения паводковой обстановки.
8.2. Предусмотреть оперативное приобретение необходимых средств диагностики, лечения и профилактики в Межевском отделении ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница» при возникновении угрозы эпидемиологического неблагополучия вследствие весеннего половодья.
8.3. Зарезервировать не менее 10% коечного фонда в стационаре Межевского отделения ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница» для размещения пострадавших в результате весеннего половодья с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

9. Директору МКП «Коммунсервис» (Петров А.Н.) в срок до 25.03.2023 года:
9.1. Обеспечить готовность аварийно-восстановительной команды для проведения работ при авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и других защитных мероприятий в условиях негативного воздействия паводковых вод.

9.2. Организовать защиту и непроницаемость заборных скважин от попадания талых паводковых вод и других загрязняющих веществ. 

9.3. В срок до 01.06.2023 года произвести дополнительную обваловку водонапорных башен, где произошло размытие грунта.
10. Рекомендовать начальнику Мантуровских РЭС филиала ПАО «Россети» - «Костромаэнерго» (Петухов В.В.) в срок до 25.03.2023 года организовать комплекс мероприятий по защите объектов электроснабжения расположенных на территории Межевского муниципального округа в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод. 
11. Начальнику отдела образования администрации Межевского муниципального округа (Виноградова Л.Н.) перед началом весенних каникул организовать проведение дополнительных занятий в образовательных организациях муниципального округа по основам безопасности и правилам поведения на водоемах в период ледохода и весеннего половодья.

12. Рекомендовать заместителю начальника 21 пожарно-спасательной части (Власов А.А.) в срок до 25.03.2023 года привести в готовность силы и средства 21 ПСЧ для обеспечения безопасности людей на водных объектах в период весеннего половодья.

13. Начальнику финансового отдела администрации Межевского муниципального округа (Муравьевой С.Б.) обеспечить выделение средств на предупреждение и ликвидацию последствий весеннего половодья за счёт средств резервного фонда.
14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Межевского муниципального округа по вопросам экономики, начальника отдела экономики, ЖКХ, имущественных и земельных отношений.

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Межевского муниципального округа                                                        А.А. Лобанов
Приложение № 1
Утвержден
постановлением администрации

Межевского муниципального округа

от « 21  » февраля 2023 года № _____
ПЛАН

первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья и всесезонных паводков на территории

Межевского муниципального округа в 2023 году

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения
	Источник финансирования
	Примечание

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1.
	Разработать планы комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закреплённых территориях, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территории.
	Администрация округа (ГОЧС), 
руководители предприятий и организаций
	до 10.03.2023г.
	
	

	2.
	Создать оперативные группы для осуществления контроля  за паводковой обстановкой на подведомственной территории и немедленным принятием мер по ликвидации аварийных ситуаций
	Администрация округа (ОРСТ), 
руководители предприятий и организаций
	до 10.03.2023г.
	
	

	3.
	Создать необходимые запасы строительных материалов (глина, щебень, дорожная смесь) для ликвидации угрозы размыва дорожного полотна
	Администрация округа (ОРСТ), 

Мантуровский филиал «Костромаавтодор»
	март-апрель

2023г.
	Местный  бюджет

	

	4.
	Организовать посты круглосуточного наблюдения за состоянием уровня воды в реках в с. Георгиевское, с. Никола, д. Петушиха, п. Советский и п. Центральный. С началом активного таяния снега, обильном выпадении осадков осуществлять ежедневные замеры уровня воды в реках и передавать информацию в МКУ «ЕДДС администрации Межевского муниципального округа» до 17:00.
	Администрация округа  (ОРСТ, ГОЧС)
	в паводковый период
	Местный бюджет
	

	5.
	Организовать работы по регулярной очистке автомобильных мостов, водопропускных труб, заборных скважин ото льда и мусора.
	Администрация округа (ОРСТ),

Мантуровский филиал «Костромаавтодор», 

МКП «Коммунсервис»
	в паводковый период
	Местный бюджет
	

	6.
	Обеспечить запас продуктов питания, медикаментов первой необходимости для населения, горюче-смазочных материалов
	Администрация округа,

ОГБУЗ «Мантуровская ОБ»
	февраль – апрель
2023г.
	Местный  бюджет
	

	7.
	Провести проверку объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло- водоснабжения) на предмет безаварийной работы  в период весеннего половодья.
	Администрации  округа

(оперативная группа)
	март-апрель
2023г.
	
	

	8.
	Обеспечить контроль за созданием необходимого запаса строительных материалов и заключением договоров на их поставку
	Администрация округа

(отдел экономики, 

ЖКХ и ИЗО) 
	февраль-апрель

2023г.
	Местный бюджет
	

	9.
	Организовать дежурство членов оперативной группы по контролю за паводковой обстановкой для оперативного решения возникающих задач (при необходимости)
	Администрации  округа

(оперативная группа)
	в паводковый период
	
	

	10.
	Организовать обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод
	Мантуровский филиал «Костромаавтодор»,

Администрации  округа

(оперативная группа)
	март-апрель

2023г.
	
	

	11.
	Обеспечить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Межевского муниципального округа. Проведение эпидемиологических мероприятий (при необходимости)
	ГУ центр Госсанэпиднадзора
	в паводковый период
	
	

	12.
	Обеспечить проверку состояния сил и средств муниципального звена ТП РСЧС привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	Администрация округа (ГОЧС)
	до 25.03.2023г.
	
	

	13.
	Обеспечить готовность пунктов временного размещения населения, пострадавшего в ходе весеннего половодья (при необходимости)
	Администрация округа, ГОЧС, МБОУ Межевская СОШ, МКОУ Никольская СОШ
	в паводковый период
	Местный бюджет
	

	14.

	Обеспечить охрану общественного порядка на сельских территориях и пунктах временного размещения людей (при необходимости)
	ПП № 12
	в паводковый период
	
	


Приложение № 2

Утвержден
постановлением администрации

Межевского муниципального округа
                                                                                  от « 21 » февраля 2023 года № ____
Состав

оперативной группы по контролю за паводковой обстановкой и безаварийному пропуску всесезонных паводков на территории Межевского муниципального округа
	Руководитель 

оперативной группы: 

Смирнова О.А.
	- заместитель главы администрации Межевского муниципального округа, по вопросам экономики, начальник отдела экономики, ЖКХ, имущественных и земельных отношений  

	
	

	Члены оперативной группы:


	

	Любимцев Р.И.
	- помощник главы администрации Межевского муниципального округа по делам ГОЧС



	Резвов С.Д.
	- начальник отдела по развитию сельских территорий администрации Межевского муниципального округа 

 

	Власов А.А.


	- заместитель начальника 21 ПСЧ по охране с. Георгиевское (по согласованию)



	Белозёрова Т.В.
	- начальник отдела архитектуры, градостроительства и охраны окружающей среды администрации Межевского муниципального района 


	Малахова Т.Н.
	- главный специалист отдела экономики, ЖКХ, имущественных и земельных отношений администрации Межевского муниципального округа

	Петров А.Н.
	- директор МКП  «Коммунсервис» (по согласованию)



	Коровкин А.А.
	- заместитель начальника Мантуровского филиала «Костромаавтодор» (по согласованию)



	Ронжин С.Н.
	- заведующий Межевским отделением ОГБУЗ «Мантуровская окружная больница» (по согласованию)



	Глуминин О. А.


	- начальник ОУУП и ПДН пункта полиции № 12 МО МВД России «Мантуровский» (по согласованию)


�  - только на финансирование мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья и паводков  на территории населенных пунктов Межевского муниципального округа и автодорог местного значения.





