Приложение №1

Утвержден распоряжением

администрации Межевского

муниципального округа

Костромской области

от «28» июня  2022г. № 167-р

План мероприятий по борьбе с сорным растением – борщевик Сосновского на территории Межевского муниципального округа Костромской области

на 2015-2030годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Информирование физических и юридических лиц о плане мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на текущий год на информационных стендах и официальном сайте администрации Межевского муниципального округа | Не менее 1 информации | Ежегодно до 1 апреля | Администра-ция Межевского муниципаль-ного округа К;остромской области. | Сайт администрации Межевского муниципального округа |
| 2. | Уведомление правообладателей земельных участков, а также исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления, уполномоченных на предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, засоренных борщевиком Сосновского, о необходимости ликвидации засоренности и ответственности за невыполнение данных мероприятий | Не менее 1 уведомления в адрес субъекта | Ежегодно до 1 мая | Администра-ция Межевского муниципаль-ного округа Костромской области | Перечень направлен-ных уведомле-ний |
| 3. | Заключение контрактов (договоров), на выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию борщевика Сосновского в текущем году | В зависимости от потребности | Ежегодно до 1 апреля | Администра-ция Межевского муниципаль-ного округа Костромской области | Реестр заключен-ных договоров |
| 4. | Проведение мероприятий по ликвидации засоренности земель борщевиком Сосновского (гектаров): | (уточняются по итогам картирования) | Ежегодно До 1 июля | Администра-ция Межевского муниципаль-ного округа Костромской области | отчеты |
| 1) | на землях населенных пунктов | (уточняются по итогам картирования) | Ежегодно до 1 июля | Администра-ция Межевского муниципаль-ного округа Костромской области | отчет |
| 2) | на землях сельскохозяйственного назначения | (уточняются по итогам картирования) | Ежегодно до 1 июля | Администра-ция Межевского муниципаль-ного округа Костромской области | отчет |
| 3) | На полосах отвода дорог: | (уточняются по итогам картирования) | ежегодноДо 1 июля | Администра-ция Межевского муниципаль-ного округа Костромской области ОГБУ «Кострома-автодор» | отчет |
|  | На полосах отвода дорог местного значения | (уточняются по итогам картирования) | Ежегодно до 1 июля | Администра-ция Межевского муниципаль-ного округа Костромской области |  |
|  | На полосах отвода автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | (уточняются по итогам картирования) | Ежегодно до 1 июля | ОГБУ «Кострома-автодор» | отчет |
| 4) | На землях особо охраняемых природных территорий и береговой полосе водных объектов | При выявлении | Ежегодно до 1 июля | Администра-ция Межевского муниципаль-ного округа Костромской области | отчет |
| 5) | На землях под объектами энергетики | (уточняются по итогам картирования) | Ежегодно до 1 июля | Администра-ция Межевского муниципаль-ного округа Костромской области | отчет |
| 5. | Организация и координация работы ответственных лиц по ликвидации засоренности земель борщевиком Сосновского | Работа межведомственных комиссий | Ежегодно до 1 июля | Администра-ция Межевского муниципаль-ного округа Костромской области | Реестр и протоколы |
| 6. | Повторное проведение мероприятий по ликвидации засоренности земель борщевиком Сосновского на ранее обработанных территориях в текущем году: - На землях населенных пунктов; - На землях сельскохозяйственного назначения; - На полосах отвода дорог - На землях особо охраняемых природных территорий и береговой полосы водных объектов - На землях под объектами энергетики | По результатам мониторинга | Ежегодно с 1 июля по 15 сентября | Администра-ция Межевского муниципаль-ного округа Костромской области | Отчет |
| 7. | Представление отчетности о выполнении мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Не менее 17 | Ежегодно с 1 мая по 15 сентября | Администра-ция Межевского муниципаль-ного округа Костромской области |  |
| 8. | Проведение контрольных мероприятий в рамках: муниципального земельного контроля в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса РФ; | Не менее 1 рейда | Ежегодно с 1 апреля по 1 октября | Администра-ция Межевского муниципаль-ного округа Костромской области | отчет |
| 9. | Картирование очагов произрастания борщевика Сосновского на территории Межевского муниципального округа Костромской области в разрезе территорий с указанием ответственных за исполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 1 итоговый отчет | Ежегодно с1 апреля до 1 октября | Администра-ция Межевского муниципаль-ного округа Костромской области | отчет |
| 11. | Подведение итогов выполнения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в текущем году и составление плана мероприятий на следующий год | 1 пакет документов | Ежегодно до 15 сентября | Администра-ция Межевского муниципаль-ного округа Костромской области | отчет |
| 12 | Направление документов на получение субсидий из областного бюджета бюджету Межевского муниципального округа на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Межевского муниципального округа | Нормативный акт о бюджете на следующий год | Ежегодно до 25 декабря | Администра-ция Межевского муниципаль-ного округа Костромской области | отчет |
| 13 | Формирование бюджета на выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в следующем году | Нормативный акт о бюджете на следующий год |  | Администра-ция Межевского муниципаль-ного округа Костромской области | отчет |